.Repertorio n. Atti Privati

### Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE

PER TOSCANA-MARCHE-UMBRIA

#### SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

contenente le norme e le condizioni per il conferimento al ……………………………………. *dell’incarico per l’attività di aggiornamento del progetto esecutivo e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, finalizzata alla realizzazione dei lavori di completamento della Piscina Olimpionica a servizio della nuova Scuola Marescialli e Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri “Felice Maritano” di Firenze-Castello*

*CUP…………………CIG………………..CLASS……………………*

PREMESSO CHE

- Con Ordine di Servizio n…………. in data ………è stato individuato il responsabile del procedimento che con nota n°………di Prot. in data ………, come previsto al punto 5.1.3. lett. f) delle Linee guida n. 3 dell’ANAC (deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016) valutata la difficoltà di ricorrere a professionalità interne a questa stazione appaltante in possesso di idonea competenza nonché agli altri soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 24 del citato Codice di cui al D.lg. n. 50/2016 come integrato dal D.L. vo n. 56/2017, ha proposto con nota n……… in data ………. di affidare a professionisti esterni i servizi di ingegneria e architettura indicatI in oggetto valutando, ai sensi del comma 8 dell’articolo 24 del Codice di cui al D.L. vo n. 50/2016, sulla base del DM 17 giugno 2016 il compenso da porre a base dell’affidamento in € 98.858,55 di cui € 88.699,69 per onorario ed € 9.885,86 per spese oltre oneri previdenziali, assistenziali e fiscali;

- l’importo del compenso per le prestazioni professionali a base d’affidamento è risultato inferiore a 100.000,00 euro più oneri di legge sussistendo le condizioni di cui al comma 2 dell’articolo 157 e comma 2 lett. b) dell’articolo 36 del citato Codice il responsabile del procedimento ha proposto con la medesima nota di procedere all’affidamento con procedura negoziata, previa consultazione di almeno 5 operatori economici individuati con indagine di mercato e il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.95, comma 3, lettera b ) del medesimo Codice individuando gli elementi di valutazione e i punteggi da attribuire tenuto conto, anche, di quanto stabilito nell’allegato 2 del Decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2017 (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017);

sulla base delle caratteristiche della prestazione professionale da affidare in attuazione delle Linee Guida n. 1, dell’ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità stessa con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016 il responsabile del procedimento ha individuato nella propria proposta i requisiti di qualificazione di cui agli articoli 46, 80 e 83 comma 1 e all’ Allegato XVII del

citato Codice e del DM 2 dicembre 2016, n. 263 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2017) necessari per lo svolgimento dell’incarico professionale in relazione alle classi e categorie dei lavori da progettare (o delle prestazioni professionali da effettuare) di cui al DM 17giugno 2016:

- ai sensi dell’articolo 32 comma 2 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con determina a contrarre n. ……. in data ……………… la stazione appaltante ha approvato lo schema di parcella nel quale sono state indicate, definite e individuato le prestazioni professionali da affidare, lo schema di avviso per l’espletamento dell’indagine di mercato e lo schema di disciplinare d’incarico professionale ed ha autorizzato il responsabile del procedimento all’affidamento del servizio di ingegneria e architettura indicato in oggetto con procedura negoziata, previa consultazione di almeno 5 operatori economici individuati con indagine di mercato ricorrendo le citate condizioni di cui al comma 2 dell’articolo 157 e al comma 2 lett. b) dell’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.95, comma 3, lettera b ) sulla base degli elementi e punteggi di valutazione individuati dal medesimo responsabile del procedimento:

a seguito della pubblicazione in data …………………… dell’avviso di indagine di mercato sono pervenute n. …. richieste di invito di operatori economici che hanno dichiarato il possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della prestazione professionale ed in data ………..in sede pubblica si è proceduto al sorteggio anonimo di n. …….soggetti da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio stesso con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa *ex* artt. 95 c. 3 lett. b) e 77 del Codice.

svolta in data …………. tra i n………… professionisti invitati;

- che in esito alla suddetta gara informale, come da verbale in data …………….. è stata valutata quale offerta economicamente più vantaggiosa quella di……………………………….. che con il ribasso del ………. applicato sull’onorario posto a base della consultazione di **€ …………………..=** al netto di oneri previdenziali, assistenziali e fiscali ha offerto di eseguire la prestazioni per l’importo netto di €………………più oneri previdenziali e fiscali;

- che il finanziamento del presente incarico professionale è assicurato con i fondi previsti tra le somme a disposizione dell’amministrazione nel quadro economico dell’intervento a valere sui finanziamenti disponibili in termini di competenza e cassa sul capitolo di spesa 7341 a disposizione del Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana, Marche ed Umbria, per l’esecuzione dell’intervento;

- che è stata verificata la regolarità contributiva del Professionista come da certificazione……….;

- che il Professionista ha stipulato, ai sensi dell’art. 24 comma 4 del D.L.vo n. 50/2016 l’assicurazione di responsabilità civile professionale n\_\_\_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_\_\_ con la compagnia di assicurazioni \_\_\_\_\_\_\_\_\_ per tutta la durata dell’attività professionale affidata e fino alla conclusione dell’esecuzione delle opere progettate con apposito riferimento, ai sensi dei commi 9 e 10 dell’art. 106 del citato D.L.vo n. 50/2016, al risarcimento a questa stazione appaltante dei danni e oneri subiti conseguenti alla necessità di introdurre nel contratto le varianti di cui al comma 2 lett. b del medesimo art. 106 per errori o omissioni dell’attività professionale affidata;

- che il Professionista ha stipulato, la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D. L..vo n. 50/2016 n\_\_\_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_\_\_ con la compagnia di assicurazioni \_\_\_\_\_\_\_\_\_ dell’importo di € ------------------------ pari al 10 % dell’importo del presente disciplianare rideterminato a seguito dell’aggiudicazioni in €……………….

TUTTO CIÒ PREMESSO

il giorno ………. (…) del mese di ………..(…) dell’anno **duemiladiciannove** (2019) in Firenze Il ………………………, Responsabile del Procedimento, in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana, Marche e Umbria (di seguito denominato *Amministrazione Appaltante*),

**AFFIDA**

Al……………………..**,** nato a …….. il …………….. - C.F. ……………….. - con sede a……………. Via………………………………………., in qualità di professionista (di seguito *Professionista*) l’incarico di aggiornamento del progetto esecutivo e coordinamento sicurezza in fase di progettazione per l’esecuzione dei lavori di …………………………………………………...

Articolo 1

Il professionista svolgerà l’incarico alle dipendenze del Responsabile del Procedimento, ……………………….. Il Professionista dovrà provvedere alla redazione del progetto esecutivo, secondo le previsioni del Codice e dell’art. 33 e seguenti del DPR 207/2010 ssmmii, che dovrà individuare compiutamente, secondo quanto indicato dal Responsabile del Procedimento, i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti negli elaborati messi adisposizione e contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni;

Gli elaborati oggetto dell’aggiornamento della progettazione esecutiva sono:

|  |  |
| --- | --- |
| **1)** | **Edilizia** |
|  | Cultura, vita sociale, sport, culto |
|  | Valore dell'opera [V]: 2'031'606.86 €  Categoria dell'opera: EDILIZIA  Destinazione funzionale: Cultura, vita sociale, sport, culto  Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.9982%  Grado di complessità [G]: 1.15  Descrizione grado di complessità: [E.12] Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso - Palestre e piscine coperte.  Specifiche incidenze [Q]: |
|  | Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07] |
|  | Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] |
|  | Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04] |
|  | Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] |
|  | Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] |
|  | Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] |
|  | Totale |
| **2)** | **Impianti** |
|  | Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni |
|  | Valore dell'opera [V]: 1'615'311.46 €  Categoria dell'opera: IMPIANTI  Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni  Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.2862%  Grado di complessità [G]: 0.85  Descrizione grado di complessità: [IA.02] Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico.  Specifiche incidenze [Q]: |
|  | Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] |
|  | Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] |
|  | Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] |
|  | Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] |
|  | Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] |
|  | Totale |
| **3)** | **Impianti** |
|  | Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota |
|  | Valore dell'opera [V]: 401'828.06 €  Categoria dell'opera: IMPIANTI  Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota  Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.7330%  Grado di complessità [G]: 1.3  Descrizione grado di complessità: [IA.04] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni compessi - Cablaggi strutturati - Impianti in fibra ottica - Singole apprecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso.  Specifiche incidenze [Q]: |
|  | Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] |
|  | Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] |
|  | Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] |
|  | Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] |
|  | Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] |
|  | Totale |
| **4)** | **Strutture** |
|  | Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche |
|  | Valore dell'opera [V]: 952'859.54 €  Categoria dell'opera: STRUTTURE  Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche  Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.0587%  Grado di complessità [G]: 0.95  Descrizione grado di complessità: [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali complesse.  Specifiche incidenze [Q]: |
|  | Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12] |
|  | Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] |
|  | Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] |
|  | Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01] |
|  | Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] |

Tutti gli elaborati potranno dover essere eventualmente modificati, integrati o aggiornati sulla scorta di quanto stabilito dal voto del CTA di questo Istituto senza che il professionista abbia nulla a che pretendere.

Articolo 2

Il Professionista, oltre agli elaborati necessari per l’acquisizione dei prescritti pareri ed autorizzazioni, dovrà fornire a questo Ufficio n. 5 copie cartacee e n. 2 copie su supporto informatico in formato .pdf ed in formato modificabile DWG di tutta la documentazione oggetto del presente incarico. Il Professionista si impegna a fornire eventuale ulteriore documentazione che sarà ritenuta necessaria dall’Amministrazione Appaltante.

Articolo 3

Gli elaborati relativi alla progettazione esecutiva predisposti dal Professionista saranno consegnati all’Amministrazione Appaltante entro **giorni 30** decorrenti dalla comunicazione del responsabile del procedimento di inizio delle attività affidate.

4

Qualora il Professionista non rispetti la tempistica di cui all’art. 3, fatta eccezione per eventuali proroghe concesse dall’Amministrazione Appaltante, sarà applicata una penale dell’1 per mille) del compenso stabilito per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore al 10 per cento; detta penale sarà trattenuta sul saldo del compenso spettante al professionista. Nel caso in cui il ritardo superi i 30 giorni, l’Amministrazione Appaltante resterà libera da ogni impegno verso il Professionista inadempiente senza che quest’ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorario che per rimborso spese, Saranno comunque a carico del Professionista i maggiori oneri derivanti all’Amministrazione Appaltante procurati dal ritardo sopra citato.

Articolo 5

L’onorario per la prestazione deve intendersi fisso e invariabile (**a corpo**) anche nel caso di aumento dell’importo dei lavori o del tempo di realizzazione salvo disposizione del responsabile del procedimento e autorizzazione della stazione appaltante, comprensivo di ogni spesa ed onere sostenuto, resta stabilito nell’importo di € **………**≠ (euro …………………/..) oltre ad I.V.A. al 22%, e CNPAIA se dovuto. L’onorario relativo alla prestazione in argomento verrà corrisposto al Professionista in unica soluzione dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’Amministrazione Appaltante, dietro presentazione di regolare fattura che dovrà emettere in formato elettronico, conforme alle specifiche tecniche definite dall’allegato A *ex* art. 2 c. 1 D.M. 55/2013. Il pagamento verrà accreditato sul conto corrente dedicato intestato al Professionista, ammesso ad operarvi, presso la ………………..– IBAN………….. Il Professionista incaricato con il presente atto si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari *ex* art. 3 L. 136/2010. Il Professionista si impegna altresì alle comunicazioni di sua competenza previste al c. 8 del citato art. 3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge sopraindicata costituisce, ai sensi del disposto comma 9-bis della citata legge, causa di risoluzione contrattuale. Il Professionista incaricato conviene e dichiara inoltre di non aver nulla a pretendere per eventuale revoca o determinazioni riduttive dell’incarico adottate per esigenze da parte dell’Amministrazione Appaltante, fermo restando il riconoscimento delle prestazioni professionali espletate. Il suddetto compenso forfettario è comprensivo di tutti i compensi accessori, spese ed i rimborsi relativi allo svolgimento dell’attività conferita, compresi gli oneri per eventuali studi ed indagini di supporto alla prestazione professionale richiesta, il tempo trascorso fuori ufficio dal Professionista stesso e dal personale d’aiuto, per i viaggi di andata e ritorno, per eventuali riunioni informative e simili.

Articolo 6

Si intendono assunti dal Professionista tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti. Ciò in quanto tali oneri e responsabilità si intendono compensati nel prezzo stabilito in sede di stipula del presente Disciplinare. Il Professionista è responsabile per errori o difetti verificatisi, per sua colpa o dei suoi collaboratori, ove si sarebbero potuti evitare seguendo le normali procedure e agendo con la dovuta competenza e serietà professionale. Il Professionista indennizzerà l’Amministrazione Appaltante da e contro qualsiasi danno, responsabilità o spese legali risultanti da una violazione del presente atto inclusa qualsiasi negligenza o omissione causata dai collaboratori del Professionista stesso. Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilità del Professionista tutto quanto necessario al corretto espletamento dell’incarico, compresi tutti gli oneri di: cancelleria; comunicazione, precisando che, attesa la natura dell’incarico, dovranno essere adottati tutti i mezzi più tempestivi (corriere, telefoni, fax); trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant’altro necessario in funzione al tipo e numero degli accertamenti, prove, verifiche e indagini per l’espletamento dell’incarico; assicurativi e fiscali attinenti agli oggetti di cui ai precedenti punti.

Articolo 7

Il Professionista si obbliga ad introdurre nella documentazione ed elaborati predisposti tutte le modifiche di dettaglio ed integrazioni, non sostanziali, che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Appaltante, senza che questo dia diritto a speciali e maggiori compensi.

Articolo 8

L’Amministrazione Appaltante si riserva ogni più ampia facoltà di proseguire nel rapporto secondo i patti sottoscritti fino all’espletamento di tutte le attività previste nel presente Disciplinare, ovvero di recedere, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento se ne ravvisasse la necessità per fatto non imputabile al Professionista. In tale caso al Professionista spetterà il compenso relativo all’attività già effettuata ed accertata dal RUP alla data della rescissione.

Articolo 9

Tutte le controversie derivanti dal presente disciplinare e che non si fossero potute definire in via amministrativa saranno deferite alla competente autorità Giudiziaria, Foro di Firenze escludendosi esplicitamente ai sensi del comma 2 dell’articolo 209 del decreto legislativo 50/2016 il ricorso all’arbitrato e pertanto il presente disciplinare non contiene alcuna clausola compromissoria al riguardo.

Articolo 10

Il presente disciplinare è impegnativo per il Professionista incaricato dalla sottoscrizione mentre diventerà tale per l’Amministrazione Appaltante soltanto dopo la prescritta approvazione. Saranno a carico del Professionista tutte le spese di copiatura, gli eventuali bolli e registrazioni derivanti dal presente disciplinare, nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. Il presente disciplinare sarà soggetto a registrazione fiscale, ex art. 5 c. 2 DPR 131/1996 ssmmii, solo in caso d’uso ed è regolarizzato per l’assolvimento dell’imposta di bollo mediante n. ……. (…) contrassegno telematico, per un valore di € 00,00≠ (Euro …./00), che viene apposto sulla copia analogica conservata agli atti della Sezione Contratti. Il presente disciplinare, redatto in modalità elettronica ex art. 32 c. 14 del Codice, è composto di n. 8 pagine a video e viene sottoscritto, in quanto conforme alle loro volontà, dalle parti contraenti con firma digitale ex art. 24 D.Lgs. 82/05 – Codice “A.D.”.

per l’Amministrazione Appaltante

- il responsabile del procedimento

Il Professionista